## Slide 1
2010.05
가구 유통시스템 수행 계획서

## Slide 2
시스템 구성도
업무 흐름도
시스템 흐름도
시스템 제안 범위
개발 일정 및 Man Power
향후 개발 제안 및 기대효과
- 목차-

## Slide 3
1. 시스템 구성도
판매 관리
공
급
업
체
관
리
가구 유통 시스템
전자상거래
구매관리
발주관리
재
고
관
리
입고관리
매입관리
고
객
관
리
재무관
리
운
송
관
리
상
품
관
리
은 행 관 리
지불관리
주문관리 (의뢰/확정)
출고관리
(운송)
매출관리
수금관리

## Slide 4
2. 업무 흐름도
현재고
판매
구매
적정재고량보유?
발주
상품수주
공급업체
자사
전화/팩스
업체상품
선정
상품출고
입고처리
운송업체
대금청구
매입확정
계산서송부
상품정보
전달
Fax/email/
전산
No
대금지급
현금/어음결재
회원가입
(로그인)
상품확인
매출확정
대금지급
고객
상품수주
상품출고
계산서청구
상품광고
인터넷거래
운송업체
은행결재확인
회원승인
(권한관리)
상품주문
/확정
Yes
전산정보
상품사이트
선정
인터넷
현금결재
대금확인
인터넷
전산

## Slide 5
3. 시스템 흐름도
발주 관리
구매요청
입고 관리
입고처리
(재료)
마감관리
수불 마감
[비용정보
손익처리]
매입/지급처리
매입/지급관리
업체관리
구매업체정보
주문의뢰 관리
주문관리
반품요청
주문지시관리
주문확정
반품지시
매출 /수금관리
매출/수금하기
반품처리
출고관리
출고 처리
반품 처리
구매내역(재료)
현재고
매출/수금내역
매입/지급내역
구매지시내역
회원관리
회원정보
실적관리
제품관리
제품정보
운송업체관리
운송업체정보
판매
구매
손익내역
기초관리
시스템관리
권한관리
기준정보
운송관리
배송지시
배송처리
출고내역
주문의뢰내역
수불내역
운송내역
1. 재고확인

## Slide 6
4. 시스템 개발 범위
상품발주관리
입고관리
주문관리
가구유통시스템
상품발주등록
(현재고확인)
[반품의뢰등록]
상품입고처리
(상품현재고처리)
상품입고내역
[반품등록
반품내역]
기준정보
상품정보
공급업체정보
시스템관리
주문요청
(재고확인)
주문예정리스트
주문확정처리
[반품요청등록]
회원가입/탈퇴
회원권한관리
회원실적관리
회원관리
● 주황색으로 표현된 기능은 Customizing이나 Add-On이 필요한 기능임.
출고관리
출고처리
(주문확정확인)
현재고처리
[배송요청]
[반품등록]
운송업체정보
배송차량정보
배송완료등록
배송진행현황
배송관리
마감관리
재고관리
매출/매입관리
손익관리
(수금/비용관리)
매입관리
매입관리
지급관리
[은행연계
카드결제관리]
매출관리
매출관리
(주문확정확인)
수금관리
[은행연계
카드결제관리]

## Slide 7
5. 개발 일정 및 Man Power
가. 일정
나. Man Power
구 분 | 일 정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 4월 |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  | 
 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
단계별 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구 분 | 소요(M/M) |  |  | 계
 | 고급 | 중급 | 초급 | 
PM/프로그래머 |  | 2 | 2 | 4
Web-deginer |  | 1 |  | 1
계 |  | 3 | 2 | 5
개발교육과정실시
제안/수행계획수립
분석/설계
개발/단위테스트
통합테스트
이행
2차개발검토

## Slide 8
6. 향후 시스템 제안 및 기대효과
판매 관리
공
급
업
체
관
리
가구 유통 시스템
배송정보연결
구매관리
발주관리
재
고
관
리
입고관리
매입관리
고
객
관
리
분석관
리
운
송
관
리
품목
관
리
은 행 관 리
지불관리
주문관리 (의뢰/확정)
출고관리
(운송)
매출관리
수금관리
은행연결(계좌,카드거래)
가. 제안 시스템 구성도
상품정보연결
자재/가공품확장
가맹점확장
재고/손익분석

## Slide 9
6. 향후 시스템 제안 및 기대효과
1) 시스템 연계를 통한 업무의 효율성 극대화
- 은행 : 카드결제 및 은행이체의 자동화
- 공급업체 : 실시간 품목정보의 공유
- 운송업체 : 실시간 배송정보의 공유
 수작업에서 실시간 작업을 통한 업무의 효율성 증대
2) 새로운 기준의 다양한 분석자료 구현
- 재고 및 재무(손익/비용)업무의 다양한 자료 제공
 자사의 분석 및 향후 계획의 효율성 증가
3) 기타 확장 개발
- 가공품/자재 관리 및 가맹점 관리 시스템의 확장
 자사의 업무저하의 수작업에서 전산화로 업무의 효율성 증대
나. 향후 시스템 확장 제안 범위 및 기대 효과